Plan de Iteración

Fase Construcción, Iteración 3

Sistema VASPA

VASPA Team

Fabricio W. González



El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.

Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.



Tabla de contenido

[Introducción 3](#_Toc257627928)

[Propósito 3](#_Toc257627929)

[Referencias 3](#_Toc257627930)

[Objetivos 3](#_Toc257627931)

[Criterios de Evaluación 3](#_Toc257627932)

[Elementos de la Línea Base 3](#_Toc257627933)

[Planificación 3](#_Toc257627934)

[Casos de Uso y Escenarios 3](#_Toc257627935)

[Recursos 3](#_Toc257627936)

[Evaluación [Fecha] 3](#_Toc257627937)

[Objetivos Alcanzados 3](#_Toc257627938)

[Objetivos No Alcanzados 3](#_Toc257627939)

[Elementos incluidos en la Línea Base 3](#_Toc257627940)

[Conclusión 3](#_Toc257627941)

[Estado del repositorio 3](#_Toc257627942)

Plan de Iteración

Introducción

Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias

Los documentos de referencia, son los que se nombran en la sección siguiente.

Objetivos

Criterios de Evaluación

Para el fin de la iteración de esta etapa, se espera lograr avances en las siguientes tareas:

* Integración del código de los diferentes programadores.
* Definición de Usuarios, Roles y Permisos del sistema.
* Plan de Pruebas.
* Ordenamiento de repositorio en Github.

Planificación

Visto y considerando que el día martes 20/11 dos de los integrantes del VASPA Team tienen un importante examen parcial y además que en la última presentación del día viernes 16/11 el proyector de la universidad arruinó la computadora de uno de ellos, esta iteración será bastante libre en cuanto los aportes. Aquellos integrantes que deban dedicar los días de esta iteración a estudiar harán los aportes que puedan mientras que el líder del proyecto tomará la iniciativa en las demás tareas.

20/11 Fin de la segunda iteración de la fase de Construcción.

Recursos

Humanos:

Tres Desarrolladores con niveles similares de experiencia, conocimiento del paradigma de programación (Orientado a Objetos).

Computacionales:

Los tres integrantes de VASPA Team tienen computadoras con acceso a internet y capacidades de hardware suficientes para soportar la programación y el procesamiento del proyecto.

Evaluación 20/11

Conclusión

Se han definido como borrador los futuros usuarios, roles y permisos del sistema.

El plan de pruebas no se ha avanzado.

Se han hecho correcciones en la Base de Datos.

Se ha cargado código faltante en GitHub.

No se ha integrado todo el código aún.