Plan de Iteración

Fase Elaboración, Iteración 3

Sistema VASPA

VASPA Team

Fabricio W. González



El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.

Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.



Tabla de contenido

[Introducción 4](#_Toc25261184)

[Propósito 4](#_Toc25261185)

[Referencias 4](#_Toc25261186)

[Objetivos 4](#_Toc25261187)

[Criterios de Evaluación 4](#_Toc25261188)

[Planificación 5](#_Toc25261189)

[Recursos 5](#_Toc25261190)

[Evaluación 16/10 5](#_Toc25261191)

[Conclusión 5](#_Toc25261192)

Plan de Iteración

Introducción

Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias

Los documentos de referencia, son los que se nombran en la sección siguiente.

Objetivos

Criterios de Evaluación

Para el fin de la iteración de esta etapa, tendrán que estar avanzados, completos y/o refinados los siguientes documentos:

* Especificación de Requerimientos (refinación).
* Modelo de Casos de Uso (refinación).
* Estimación (refinación).

Informe de Riesgos.

* Seguimiento de Riesgos.
* Plan de Calidad.

Además, en esta etapa se construirán Prototipos de interfaz.

Planificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Tarea | Responsable | Colaboradores | Inicio | Fin |
| Plan de Iteración | Fabricio González | ----------------- | 29/09/18 | 29/09/18 |
| Especificación de Requerimientos (refinación) | Nicolas Sartini | Francisco Estrada y Fabricio González | 29/09/18 | 05/10/18 |
| Modelo de Casos de Uso (refinación) | Nicolas Sartini | Francisco Estrada y Fabricio González | 29/09/18 | 05/10/18 |
| Construcción de Prototipos de Interfaz | Fabricio González | ---------------- | 29/09/18 | 02/10/18 |
| Informe de Riesgos | Francisco Estrada | Nicolás Sartini | 29/09/18 | 05/10/18 |
| Seguimiento de Riesgos | Francisco Estrada | Nicolás Sartini | 29/09/18 | 05/10/18 |
| Plan de Calidad | Francisco Estrada | ---------------- | 29/09/18 | 05/10/18 |
| Estimación (refinación) | Fabricio González | ----------------- | 01/10/18 | 05/10/18 |

06/10 Fin de la tercera iteración de la fase de Elaboración.

Recursos

Humanos:

Tres Desarrolladores con niveles similares de experiencia, conocimiento del paradigma de programación (Orientado a Objetos).

Computacionales:

Los tres integrantes de VASPA Team tienen computadoras con acceso a internet y capacidades de hardware suficientes para soportar la programación y el procesamiento del proyecto.

Evaluación 16/10

Conclusión

Se ha cumplido con los objetivos planteados. Los casos de uso se seguirán refinando y, a pesar de ser aceptados por los profesores, los prototipos de interfaz debieron ser diseñados con alguna herramienta específica y no con código PHP y HTML.