Plan de Iteración

Fase Inicio, Iteración 1

Sistema VASPA

VASPA Team

Fabricio W. González



El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.

Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.



Tabla de contenido

[Introducción 4](#_Toc524289893)

[Propósito 4](#_Toc524289894)

[Referencias 4](#_Toc524289895)

[Objetivos 4](#_Toc524289896)

[Criterios de Evaluación 4](#_Toc524289897)

[Planificación 5](#_Toc524289898)

[Recursos 6](#_Toc524289899)

[Evaluación 14/09/2018 6](#_Toc524289900)

[Objetivos Alcanzados 6](#_Toc524289901)

[Objetivos No Alcanzados 6](#_Toc524289902)

[Elementos incluidos en la Línea Base 6](#_Toc524289903)

[Conclusión 6](#_Toc524289904)

Plan de Iteración

Introducción

Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias

Los documentos de referencia, son los que se nombran en la sección siguiente.

Objetivos

Criterios de Evaluación

Para el fin de la iteración de esta etapa, tendrán que estar completos los siguientes documentos:

* Estándar de Documentación.
* Modelo de Negocio.
* Estudio de Factibilidad.
* Propuesta de Desarrollo.
* Plan de Proyecto.
* Especificación de Requerimientos.

Planificación

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Tarea | ¿Quién lo hace? | Inicio | Fin |
| Definir nombre de equipo y de proyecto | Todo el equipo | 21/08/18 | 31/08/18 |
| Diseñar logo y modificar plantillas de PSI | Todo el equipo | 21/08/18 | 31/08/18 |
| Elaborar Estándar de Documentación | Fabricio González | 30/08/18 | 31/08/18 |
| Preparar entrevista con el cliente | Todo el equipo | 30/08/18 | 30/08/18 |
| Contactar al cliente | Fabricio González | 30/08/18 | 30/08/18 |
| Llevar a cabo la entrevista con el cliente | Todo el equipo | 31/08/18 | 31/08/18 |
| Elaborar Resumen de Entrevista | Nicolás Sartini y Francisco Estrada | 31/08/18 | 02/09/18 |
| Realizar Modelo de Negocio | Nicolás Sartini y Fabricio González | 30/08/18 | 04/09/18 |
| Realizar presentación de Modelo de Negocio | Todo el equipo | 31/08/18 | 31/08/18 |
| Elaborar Estudio de Factibilidad | Fabricio González | 04/09/18 | 08/09/18 |
| Elaborar Propuesta de Desarrollo | Fabricio González | 04/09/18 | 08/09/18 |
| Elaborar Plan de Proyecto | Todo el equipo | 07/09/18 | 11/09/18 |
| Elaborar Plan de Iteración | Fabricio González | 07/09/18 | 11/09/18 |
| Crear nuevo circuito/proceso para la gestión de Programas | Todo el equipo | 07/09/18 | 11/09/18 |
| Contactar al cliente para presentar breve Resumen de Entrevista y planificar nueva entrevista. | Fabricio González | 10/09/18 | 13/09/18 |
| Realizar presentación de Plan de Proyecto y avances | Todo el equipo | 10/09/18 | 11/09/18 |
| Realizar Especificación de Requerimientos | Nicolás Sartini | 11/09/18 | 14/09/18 |

14/09 Fin de la iteración única de la fase de Inicio.

Recursos

Humanos:

Tres Desarrolladores con niveles similares de experiencia, conocimiento del paradigma de programación (Orientado a Objetos).

Computacionales:

Los tres integrantes de VASPA Team tienen computadoras con acceso a internet y capacidades de hardware suficientes para soportar la programación y el procesamiento del proyecto.

Evaluación 14/09/2018

Objetivos Alcanzados

* Definir nombre de equipo y de proyecto
* Diseñar logo y modificar plantillas de PSI
* Elaborar Estándar de Documentación
* Preparar entrevista con el cliente
* Contactar al cliente
* Llevar a cabo la entrevista con el cliente
* Elaborar Resumen de Entrevista
* Realizar Modelo de Negocio
* Realizar presentación de Modelo de Negocio
* Elaborar Estudio de Factibilidad
* Elaborar Propuesta de Desarrollo
* Elaborar Plan de Iteración
* Realizar presentación de Plan de Proyecto y avances

Objetivos No Alcanzados

Todo lo planteado se ha alcanzado.

Conclusión

Se modificó la planificación de la materia y eso hizo que la planificación no se cumpliera estrictamente como estaba escrita. También, documentos como Propuesta de Desarrollo o Plan de Proyecto han quedado incompletos.