## Slide 1: Sistema VASPA
Laboratorio de Desarrollo de Software
VASPA Team:
Fabricio González
Francisco Estrada
Nicolás Sartini

## Slide 2: Introducción – Sistema VASPA
Visualización
Administración
Seguimiento
Programas de Asignaturas

## Slide 3: Temario
Resumen de últimos encuentros y avances
Casos de Uso del Sistema
Estado del Proyecto
Presentación de CU Informe Gerencial
Presentación de Aplicación Móvil

## Slide 4: Resumen de la última presentación
Fecha: 12 de noviembre de 2019
Método de presentación: presencial
Temas tratados:
  Mejora en gestión de vigencia  evitar que un programa se imprima todos los años
  Definiciones sobre casos particulares de Programas (asignaturas con comisiones, roles de docentes)
  Definiciones sobre CU Revisar Programa
  Utilización de cargas masivas de programas PDF como alternativa al uso esperado del sistema
  Surgimiento del CU Informe Gerencial

## Slide 5: Avances desde la última presentación
Diseño e implementación de CU restantes (Revisar Programa, Carga Masiva, etc.)
Cambios mínimos en la estructura de la BD
Integración Usuario-Profesor
Avance en pruebas y documentación
Rediseño de pantalla de inicio del sistema

## Slide 6: Resumen del último encuentro
Fecha y hora: 24 de Junio de 2020
Método de reunión: virtual (Google Meet)
Temas tratados:
  Consultas sobre gestión de Planes
  Presentación oral del CU Generar Informe Gerencial

## Slide 7: Avances desde el último encuentro
Modificación/ reestructuración del CU Gestionar Plan
  Incluye además reestructuración de la vinculación Plan – Asignaturas y la gestión de correlatividades
Actualización de documentación
Implementación del CU Generar Informe Gerencial
Reimplementación de la aplicación móvil

## Slide 8
Casos de Uso del Sistema

## Slide 15: Estado del Sistema – Resumen
De un total de 21 Casos de Uso:
19 se encuentran cerrados
2 se encuentran abiertos
  CU Generar Informe Gerencial  aún no aprobado por el cliente
  CU Gestionar Plan  modificaciones incorporadas no han sido probadas formalmente
Se han realizado pruebas de integración para validar la correcta comunicación entre los componentes del sistema

## Slide 16: Estado del Sistema - Documentación
De un total de 28 documentos, se cuenta con:
23 Finalizados
4 Avanzados
  Memoria del proyecto
  Glosario
  Manual de Usuario
  Casos de Prueba
1 Incompleto (todavía no se ha iniciado)
  Manual de Instalación
Chart: 
| Finalizados | Avanzados | Incompletos
Ventas | 23 | 4 | 1

## Slide 17
CU Generar
Informe Gerencial

## Slide 18
Aplicación Móvil

## Slide 19: Aplicación Móvil | Arquitectura - Implementación

## Slide 20
¡Muchas gracias!
https://github.com/fge23/Sistema-VASPA