## Slide 1: Sistema VASPA
Laboratorio de Desarrollo de Software
VASPA Team:
Fabricio González
Francisco Estrada
Nicolás Sartini

## Slide 2: Introducción – Sistema VASPA
Visualización
Administración
Seguimiento
Programas de Asignaturas

## Slide 3: Temario I - Presentación
Objetivos del Proyecto
Proceso de Desarrollo
Resumen de Iteraciones
Tareas de calidad y gestión del proyecto
Tecnologías utilizadas

## Slide 4: Temario II – Implementación
Implementación de Casos de Uso:
Sistema Web:
  Carga de datos
  Flujo principal
Aplicación móvil
  Búsqueda y Visualización de Programa en PDF

## Slide 5: Objetivos del Proyecto
Desarrollo de Software para solucionar problemas reales
Objetivo Académico

## Slide 6
Proceso de Desarrollo

## Slide 7: Problemas encontrados y Soluciones implementadas
Generación de PDF
Representación de correlativas
Cambios de cliente
Escasez de reuniones por pandemia
Aplicación móvil
Interpretación incorrecta de los códigos de planes

## Slide 8: Hitos del Proyecto
Cambio de Proyecto
Cursada exitosa
Contacto mediante correo electrónico por nuestra aplicación móvil
Funcionamiento completo del sistema web

## Slide 9: Sobre la Aplicación Móvil

## Slide 10: Aplicación Móvil | Arquitectura - Implementación

## Slide 11
Resumen de Iteraciones

## Slide 12: Resumen de Iteraciones
Inicio
Elaboración
Construcción
Transición
24 iteraciones en total
Duración del proyecto: 113 semanas
Iteraciones de duración variable
1 iteración
4 iteraciones
17 iteraciones
2 iteraciones

## Slide 13: Inicio
Texto…

## Slide 14: Elaboración
Texto…

## Slide 15: Construcción
Texto…

## Slide 16: Transición
Texto…

## Slide 17
Tareas de Calidad y Gestión del Proyecto

## Slide 18: Estimaciones
Chart: Gráfico comparativo | Estimaciones - tiempos reales
| 43360 | 43381 | 43430 | 43630 | 43691 | 43794 | 43825 | 43979 | 44074 | 44105 | 44150 | 44155
Estimación realizada (semanas) | 131 | 85.25 | 105.7 | 88.6 | 77 | 65.5 | 53.9 | 38.2 | 20.05 | 13 | 0
Tiempo restante real (semanas) | 112.85 | 109.85 | 102.85 | 74.28 | 65.57 | 50.85 | 46.42 | 24.42 | 10.85 | 6.42 | 0
Semanas

## Slide 19: Gestión de Riesgos

## Slide 20: Gestión de Riesgos

## Slide 21: Gestión de Riesgos

## Slide 22: Validación y Verificación

## Slide 23
Tecnologías y
Herramientas
utilizadas

## Slide 24
Implementación
Gestión
Git
GitHub
Análisis y Diseño
DB-Main
Bootstrap
NetBeans
Sublime Text
Summernote

## Slide 25
Características destacadas y mejoras a futuro

## Slide 26
Videos

## Slide 27: Flujos Principales

## Slide 28
Conclusiones

## Slide 29: Conclusiones
Elección y funcionamiento del equipo
Asignación del sistema a desarrollar
Conocimientos obtenidos
  Relevancia de un buen análisis y diseño
  Utilidad de GIT
  Autoexigencia en la planificación de tareas
Consideraciones personales

## Slide 30
¡Muchas gracias!
https://github.com/fge23/Sistema-VASPA