## Slide 1: Sistema VASPA
Laboratorio de Desarrollo de Software
VASPA Team:
Fabricio González
Francisco Estrada
Nicolás Sartini

## Slide 2: Temario
Introducción – Sistema VASPA
Propuesta del proceso
Diagrama de Casos de Uso
Estimación

## Slide 3: Introducción – Sistema VASPA
Visualización
Administración
Seguimiento

## Slide 4: Propuesta del proceso

## Slide 5: Diagrama de Casos de Uso

## Slide 6: Estimación - Plan
Uso de técnica Puntos de Caso de Uso sin ajustar
  Peso de Actores (UAW)
  Peso de los Casos de Uso (UUCW)
Uso de técnica Puntos de Caso de Uso Ajustados
  Factores Técnicos
  Factores del Entorno
Estimación del número de Horas-Hombre
Estimación del número de Horas-Hombre Refinado

## Slide 7: Estimación – Cálculo I
15CU
  UUCW = 95
4 Actores
  UAW = 12
Factores Técnicos  0,79
Factores de Entorno  0,995
Puntos de Casos de Uso Ajustados = 84,107

## Slide 8: Estimación – Cálculo II
TotalHorasHombre = UCP * 20
84,107 * 20 = 1682,14
Refinamiento basado en Factores Ambientales:
  Valor ≤ 4  28 Horas-Hombre por UCP
TotalHorasHombreRefindas = 84,107 * 28 = 2355 Horas-Hombre
  2355 / 5 = 471 días le tomaría a una sola persona trabajando 5 horas diarias
  471 / 20 = 23,55 meses le tomaría a una sola persona trabajando sólo días hábiles
  23,55 / 3 = 7,85 meses le tomaría al equipo de desarrollo de tres personas implementar las funcionalidades

## Slide 9: Estimación – Cálculo III
Cabe mencionar que los resultados obtenidos, sólo abarcan la codificación de los Casos de Uso (lo que representa el 40% del proyecto). A continuación, calculamos la duración total del proyecto:
40%  7,85 meses
100%  X meses
_______________________________________________
100 * 7,85 / 40 = 19,625 meses  1 año 7 meses aprox.

## Slide 10
¡Muchas gracias!